|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **0** | プロジェクト進捗報告書 | | | | |
| プロジェクト名 | Bookaholic Social Network | プロジェクトコード | BSN |
| 作成者 | Phạm Thị Huyền | プロジェクトリーダ | Phạm Thị Huyền |
| 日付 | 10/12/2016 | 受領者 | スーパバイザ |
| 報告機関 | 10/01/2016 – 10/20/2016 | Nguyễn Văn Sang |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | 10/01/2016 |  |
| 終了予定日 | 10/20/2016 |  |
| チームサイズ | 5人 | Phạm Thị Huyền  Thái Thị Cẩm Vân  Vũ Hải Đăng  Chu Minh Hải  Nguyễn Thị Hải Yến |
| 工数合計（予定） | 390作業日 | １作業日＝５時間 |
| 工数合計（実際） | 135作業日 | １作業日＝５時間 |
| 現在までの消化工数 | 40作業日 |  |
| 残工数合計 | 275作業日 |  |

# お客様からのクレーム[[1]](#footnote-1)

無い

# お客様からのご要求に対するサポート[[2]](#footnote-2)

無い

# 要求変更管理[[3]](#footnote-3)

無い

# 品質活動

無い

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | ステータス | 詳細 | スケジュール 変更 |
| コーディングチェックリストを作成する | DangVH | 10/01/2016 | 完成しました |  |  |
| コーディングプロトタイプ | HaiCM  YenNTH | 10/15/2016 | 完成しました |  |  |
| ユーザー要件文書 | VanTTC  YenNTH | 10/05/2016 | 完成しました |  |  |
| 機能の開発：登録、  ログイン/ログアウト、プロフィールの編集 | DangVH  HuyenPT  VanTTC | 10/20/2016 | 進行中 |  | 11/03/2016 |
| ソフトウェア要件仕様v1.0 | HuyenPT | 10/14/2016 | 完成しました |  |  |
| 建築デザイン - パート1 | VanTTC | 10/04/2016 | 完成しました |  |  |
| データ設計 - パート1 | VanTTC  DangVH  HuyenPT | 10/06/2016 | 完成しました |  |  |
| クラスデザイン - パート1 | HuyenPT  VanTTC | 10/08/2016 | 完成しました |  |  |
| レポート3 | HuyenPT | 10/20/2016 | 完成しました |  |  |
| 進捗報告3 | HuyenPT | 10/20/2016 | 完成しました |  |  |

# 次期の予定タスク

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| タスク | 納品物 | 救出予定日 | 終了予定日 |
| コーディング：ログイン/ログアウト、  ブックを追加、ブックの詳細を表示、  役職 | Dang VH  HuyenPT  VanTTC | 10/20/2016 | 10/30/2016 |
| テストプラン | YenNTH | 10/20/2016 | 10/05/2016 |
| コンポーネントテストケースを作成する | YenNTH | 10/05/2016 | 10/20/2016 |
| レポート4 | HuyenPT | 10/20/2016 | 10/20/2016 |
| 進捗報告4 | HuyenPT | 10/20/2016 | 10/20/2016 |

# 問題、提案

N/A

# 

***作成者***

***Phạm Thị Huyền***

1. . お客様からのクレームが無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)
2. . お客様からのご要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-3)