|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **0** | プロジェクト進捗報告書 | | | | |
| プロジェクト名 | Bookaholic Social Network | プロジェクトコード | BSN |
| 作成者 | Phạm Thị Huyền | プロジェクトリーダ | Phạm Thị Huyền |
| 日付 | 11/20/2016 | 受領者 | スーパバイザ |
| 報告機関 | 11/01/2016 – 11/20/2016 | Nguyễn Văn Sang |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | 11/01/2016 |  |
| 終了予定日 | 11/20/2016 |  |
| チームサイズ | 5人 | Phạm Thị Huyền  Thái Thị Cẩm Vân  Vũ Hải Đăng  Chu Minh Hải  Nguyễn Thị Hải Yến |
| 工数合計（予定） | 390作業日 | １作業日＝５時間 |
| 工数合計（実際） | 280作業日 | １作業日＝５時間 |
| 現在までの消化工数 | 100作業日 |  |
| 残工数合計 | 110作業日 |  |

# お客様からのクレーム[[1]](#footnote-1)

無い

# お客様からのご要求に対するサポート[[2]](#footnote-2)

無い

# 要求変更管理[[3]](#footnote-3)

無い

# 品質活動

無い

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | ステータス | 詳細 | スケジュール 変更 |
| SRSパート2を作成する | HuyenPT | 11/03/2016 | 完成しました |  |  |
| アーキテクチャ設計パート2を作成する | VanTTC | 11/04/2016 | 完成しました |  |  |
| クラスデザインの作成パート2 | HuyenPT  VanTTC | 11/05/2016 | 完成しました |  |  |
| システムテストケース作成パート2 | YenNTH  HaiCM | 11/20/2016 | 完成しました |  |  |
| コーディング：ポスト関数、  インタラクション機能（以下、  レポート、グループに参加） | Huy DangVH  HuyenPT  VanTTC enPT | 11/20/2016 | 完成しました |  |  |
| ソースコードパート1をテストする | HaiCM | 11/04/2016 | 完成しました |  |  |
| テスト結果の作成 | HaiCM | 11/07/2016 | 完成しました |  |  |
| 進捗レポートの作成 | HuyenPT | 11/20/2016 | 完成しました |  |  |
| レポートの作成5 | HuyenPT | 11/20/2016 | 完成しました |  |  |

# 次期の予定タスク

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| タスク | 納品物 | 救出予定日 | 終了予定日 |
| SRSパート3を作成する | HuyenPT | 11/21/2016 | 11/22/2016 |
| アーキテクチャ設計パート3を作成する | VanTTC | 11/22/2016 | 11/23/2016 |
| クラスデザインの作成パート3 | HuyenPT  VanTTC | 11/23/2016 | 11/25/2016 |
| システムテストケースの作成パート3 | YenNTH  HaiCM | 11/23/2016 | 12/04/2016 |
| コーディング：通知、  メッセージ、統計情報を表示 | DangVH  HuyenPT  VanTTC | 11/23/2016 | 12/05/2016 |
| テストソースコードパート2 | HaiCM | 11/21/2016 | 11/21/2016 |
| テスト結果の作成 | HaiCM | 11/22/2016 | 11/24/2016 |
| Thesis Defendのデータを準備する | HaiCM | 11/24/2016 | 11/24/2016 |
| 進捗レポートの作成 | HuyenPT | 12/13/2016 | 12/13/2016 |
| レポートの作成6 | HuyenPT | 12/13/2016 | 12/13/2016 |

# 問題、提案

N/A

# 

***作成者***

***Phạm Thị Huyền***

1. . お客様からのクレームが無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)
2. . お客様からのご要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-3)