**Báo cáo ngày 28/10/2016**

# 1. Các task đã làm từ ngày *26* đến ngày *28*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | PIC | Task | | Status | Issue |
| 1 | HaiCM | Code | Trang messenger | 50% | Bố cục khó sắp xếp và chỉnh sửa. Vẫn đang tiến hành |
| 2 | Popup-Messenger | 10% | Chưa nghiên cứu sâu |
| 3 |  |  |  |
| 4 | Study | Button sang trang | Not yet |  |

Note\*: tuần đầu chưa tính

# 2. Các task sẽ làm từ ngày 2*8* đến ngày 30

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | PIC | Tasks | | Dự định hoàn thành |
| 1 | HaiCM | Code html | Trang Messenger | 30/10 |
| 2 | Popup – messenger | 30/10 |
| 3 | Study | Button sang trang | Delay |
| 4 | Document | Test plan | 30/10 |