**Báo cáo ngày 26-10-2016**

# 1. Các task đã làm từ ngày *26-10-2016* đến ngày *28-10-2016*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | PIC | Task | | Status | Issue |
| 1 | HuyenPT | Code | Map phần source code quản lý Slide với giao diện | 90% | 1. Chuyển sang dùng Imongo nên phải update khá nhiều source code  2. Giao diện bị lỗi – popup trôi ra ngoài màn hình nên không input dữ liệu được |
|
|

# 2. Các task sẽ làm từ ngày *28-10-2016* đến ngày *30-10-2016*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | PIC | Tasks | | Dự định hoàn thành |
| 1 | HuyenPT | Code | Ghép source code với giao diện phần quản lý Slider | Hoàn thiện nốt 10% còn lại |
| 2 | Ghép source code với giao diện phần quản lý publisher | Hoàn thiện |
| 3 | Create Post | 50% |